AIGEN BioAgent UI v25

데모 실행 가이드

첨부파일: AIGEN_R0_Alt2_v25.html

# 1. 실행 방법 (30초면 충분합니다)

| # | 동작 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HTML 파일 열기 | AIGEN_R0_Alt2_v25.html 파일을 Chrome/Edge에서 열어주세요 |
| 2 | 입력창 클릭 | 좌측 하단 입력창에 "BRCA1 변이의 유방암 위험도를 분석해줘" 입력 → Enter 또는 전송 버튼 |
| 3 | 실행 관찰 | 4단계가 순차 실행됩니다: ClinVar → GWAS → PubMed → Analyze (2.8초) |
| 4 | 탭 확인 | 우측 Steps / Code / Results / Graph 4개 탭을 클릭해서 확인해주세요 |

팅: Guided 모드도 확인해주세요 — 우측 상단 [Guided] 버튼 → Results 탭에서 링 차트 스타일 확인 가능

# 2. 수석님 요구사항 반영 현황

| 수석님 요구사항 | v25 반영 내용 | 탭 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| KGAI 참고 UI 구성 (채팅창 + 중간단계) | 좌측 채팅 + 우측 4탭 분할 레이아웃 | 전체 | ✅ 완료 |
| 중간 결과 실시간 표시 (대기 체감 완화) | Step별 순차 실행 + 토큰 카운터 + 신뢰도 바 | Steps | ✅ 완료 |
| 유저 인터랙션 (수정/재시도/질문) | 각 Step에 수정/재시도/설명/질문 4개 버튼 | Steps | ✅ 완료 |
| Latency 30초 목표 (단계별 측정) | 각 Step 소요시간 + 총 실행시간 표시 | Steps | ✅ 완료 |
| 코드 실행 과정 표시 | Python 구문 하이라이팅 (8종 색상, 다크 테마) | Code | ✅ 완료 |
| 결과 보고서 시각화 | Apple Health 스타일 링 차트 + 임상 보고서 6섹션 | Results | ✅ 완료 |
| Failure Taxonomy 알림 | GWAS 타임아웃 시 분류된 에러 배지 표시 | Steps | ✅ 완료 |
| 그래프 시각화 | 16노드 DAG + 실행 중 에지 애니메이션 (Blue→Green) | Graph | ✅ 완료 |
| 다국어 지원 | 한국어/영어 토글 (우측 상단) | 전체 | ✅ 완료 |
| 데모 구현 (Gradio UI) | HTML 단일 파일 데모 (서버 불필요, 브라우저만으로 실행) | 전체 | ✅ 완료 |

# 3. 탭별 핵심 포인트

| 탭 | 확인 포인트 |
| --- | --- |
| Steps | • 4단계 순차 실행: ClinVar → GWAS → PubMed → Analyze • 각 Step 클릭 시 상세 결과 + 수정/재시도/설명/질문 버튼 • Step 2에서 GWAS 타임아웃 → Failure Taxonomy 배지 자동 표시 |
| Code | • Python 구문 하이라이팅 (키워드/문자열/숫자/주석/함수 색상 구분) • 다크 테마 (Catppuccin) — 전문가 느낌의 코드 뷰어 • Step 클릭 시 해당 코드 자동 전환 |
| Results | • Apple Health 스타일 링 차트 (70% 생애 유방암 위험도) • 핵심 지표 4개 + ClinVar 변이 분류 + 문헌 근거 테이블 + 임상 권고 • JSON 내보내기 / 복사 버튼 |
| Graph | • 16노드 DAG: Tool 4 + Data 7 + 처리 3 + DataLake 1 + Query 1 • 실행 중: 파란 점선 흐름 애니메이션 → 완료: 초록 실선 전환 • "위험도 보고서" 노드 클릭 → Results 탭 자동 이동 |

# 4. 다음 단계

현재 상태: 하드코딩 데모 (BRCA1 시나리오 고정)

| 단계 | 작업 | 예상 소요 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 수석님 UI 방향 승인 + 피드백 반영 | 피드백 받는 대로 |
| 2 | 백엔드 API 연동 (FastAPI + WebSocket + vLLM) | 약 5~7일 |
| 3 | 실제 에이전트로 실행되는 라이브 데모 | 백엔드 완료 후 |

피드백 요청: UI 방향, 디자인, 추가 기능 등 의견 주시면 바로 반영하겠습니다.